## Slide 1: Analyse de faisabilité, feuille de route et plan d’implémentation sur la migration
Chaïma Imamou
Soutenance projet n°7
Période 07/2021
Session 2020/2021

## Slide 2: Introduction
La direction de Rep’Aero souhaite faire de l’entreprisse, un acteur incontournable de la maintenance aéronautique.
Pour atteindre cette vision, l’entreprise propose 3 priorités :
    Maintenir les services actuels tout en améliorant les performances et la sécurité de l’infrastructure.
    Proposer de nouveaux services pour améliorer l’expérience des collaborateurs et celle des clients
    Recentrer les capacités de l’entreprise, en nous focalisant sur moins de clients à la fois, afin de gagner en efficience et en réactivité.

## Slide 3: Plan
I- Présentation du contexte de Rep’Aero
II- Présentation des contraintes du projet
III- Analyse du projet
IV- Faisabilité du projet
V- Processus projet
VI– Les zones d’effort
VII - Stratégie de migration
VIII- Critères d’acceptation
IX - Conclusion

## Slide 4: Contexte de l’entreprise Rep’Aero
Rep’ Aero, est une entreprise du sud-ouest de la France
Elle travaille comme sous-traitant de maintenance des pièces d’avion pour des compagnies aéronautiques
La société réalise un chiffre d’affaires estimé à 320 000 € et emploie 6 salariés
Les choix de l’entreprise ont engendré des problèmes sans conséquence, qui ont commencé à impacter le travail des collaborateurs.
Une nouvelle refonte du système d’information est nécessaire afin d'améliorer le travail de ses collaborateurs, ainsi que la fiabilité et la sécurité de son système
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 5: Contexte de l’entreprise Rep’Aero
L’entreprise se décompose en quatre pôles :
  Gestion des fournisseurs
  Gestion des clients
  Gestion du stock
  Gestion de la production
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 6: Contexte de l’entreprise Rep’Aero : L’équipe de l’entreprise
Acteurs | Missions
CEO (Steve Lambort) | Gère les relations avec : les clients ; les fournisseurs; et la comptabilité.
Bras droit (Alain Duplanc) | S’occupe : des stocks ; de la relation fournisseurs ; et du domaine informatique.
Chef de projet | Gère les projets
3 techniciens | Gèrent la maintenance
Architect logiciel | S’occupe de la migration de l’architecture existant vers la cible (en garantissant le maintien de la capacité opérationnelle de l’entreprise et la sécurité des applications).
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 7: Les contraintes du projet
L’enjeu est de migrer l’architecture existant vers la cible tout en garantissant le maintien de la capacité opérationnelle de l’entreprise et la sécurité des applications
Il faut également respecter des coûts et des délais définis :
    Un budget de 50 000 euros a été alloués à la mise en œuvre de ce projet;
    Le délai qui doit être consacré à l’étude est d’un ​mois.
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 8: Analyse du projet : étude de l’existant
Pour la réalisation de ce projet, nous avions pu nous appuyer sur les documents suivants qui ont été fourni en amont :
  Un diagramme de l’architecture existante
  Un diagramme de l’architecture cible
  Un audit technique
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 9: Analyse du projet : étude de l’existant
Les problèmes soulevés sur l’architecture actuelle :
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 10: Analyse du projet : étude de l’existant
Architecture technique actuelle :
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 11: Analyse du projet : architecture globale (cible)
Solution choisie pour l’architecture :
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 12: Analyse du projet : évaluation des risques
Risques | Niveau de probabilité | Commentaires / solutions
Indisponibilité du système | Faible | Les données ne sont pas connectées entre elles. Ce qui, au cours d’une panne, on aura une indisponibilité des données faibles.
Migration des données | Elevé | Les données de l’ancien système ne sont pas fiables. Il y a une absence de contrôle dans les saisies.
Spécification ambiguë | Moyen | Les objectifs peuvent ne pas être clairs. Agilité Cahier de spécification détaillé
sécurité | Moyen | TLS Firewall
Coût de maintenance | Moyen | Chaque système est indépendant et est développé avec la même technologie.
Risque humain | Moyen | Une équipe a été prévue en cas de problème. Nous travaillons avec des prestataires qui sont réactifs en cas de besoin.
Récupération des données | Faible | Il y a une réplication des données Le fournisseur de cloud a des obligations de résultat
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 13: Faisabilité du projet :
Les différents impacts du projet :
  Technologique
  Organisationnel
  Économique
  Juridique
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 14: Dépendance des services :
Les différentes dépendances des données de l’application
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 15: Processus de migration :
Gestion des fournisseurs
Gestion des clients
Gestion des ressources entreprise
Gestion de la production
Gestion des stock
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 16: Les différentes zones d’effort :
Les différentes étapes du processus
Zone 1
Phase d'étude (états des lieux, choix des solutions, réalisation de la documentation,...)
Zone 2
Développement et intégration de la partie service RH
Zone 3
Développement et intégration de la partie service client
Zone 5
Zone 4
Zone 8
Développement et intégration de la partie service production
Développement et intégration de la partie facturation du service client
Déploiement des solutions en pré-production
Zone 9
Déploiement des solutions en production
Zone 6
Développement et intégration de la partie service fournisseurs
Zone 7
Développement et intégration de la partie service stock
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Les zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 17: La roadmap :
Réalisation de la phase d'étude
Expansion de l'activité
Moyen terme (5 mois)
Court terme (4 semaines)
Choix des solutions technologiques
Evaluation des coûts du projet
Redaction de la feuille de route et du plan d'implémentation
Constitution de l'équipe projet
Formation des utilisateurs et rodage (prise en main et automatismes )
Réalisation d'une étude de faisabilité
Zone d'effort 1
Acquisition de nouveau client
Zone d'effort 2
Zone d'effort 3
Zone d'effort 4
Zone d'effort 5
Zone d'effort 6
Zone d'effort 7
Zone d'effort 8
Zone d'effort 9
Long terme (3 trimestres)
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Les zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 18: Stratégie de migration :
L’intégration continue :
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Les zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 19: Critères d’acceptation : métriques et KPIs
Quelques exemples de métriques :
Zone d’effort | KPI | Mesure
Zone d’effort 2 | Visibilité des disponibilités des techniciens | Consultation de l’agenda des techniciens
Zone d’effort 3 | Prise de rendez-vous via l’application | Vérifier que le client puisse prendre le rendez-vous en ligne sans passer par le téléphone
Zone d’effort 4 | Utilisation des IPad par les techniciens de maintenance | Le technicien doit être notifié de la planification du rendez-vous Accès aux informations nécessaires dans l’iPad
Zone d’effort 5 | Générer les factures | Accéder au Saas et avoir toutes les informations nécessaires pour créer la facture
Zone d’effort 6 | Suivi des commandes des fournisseurs | Pouvoir accéder le suivi des commandes dans la nouvelle application
Zone d’effort 7 | Utilisation du lecteur de code-barres | Avoir accès aux entrées et sortie dans la nouvelle application grâce au lecteur de code barre
Zone 8 et 9 | Mise en service du système | Tous les tests de validation doivent être tous favorable à la mise en production Tous les outils doivent être opérationnels pour les utilisateurs
Utilisateurs | Formation et rodages des utilisateurs | Après la mise en production les employés doivent être capable de travailler et doivent maitriser les outils de manière efficace
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Les zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 20: Conclusion
Rep’Aero a besoin d’une nouvelle refonte de son système d’information afin d'améliorer le travail de ses collaborateurs, ainsi que la fiabilité et la sécurité de son système
Dans premier temps, nous avions effectué une étude de faisabilité du projet qui nous a permis d’appréhender les objectifs et les enjeux du projet et de statuer sur sa validation finale.
Nous avions par la suite réalisé une feuille de route afin de planifier la stratégie du projet
Nous nous sommes basé de la feuille de route pour réaliser le plan d’implémentation de la migration du projet
Présentation du contexte de Rep’Aero
Analyse du projet
Introduction
Faisabilité du projet
Les zones d’effort
Synthèse et conclusion
Présentation des contraintes du projet
Processus du projet
Stratégie de migration
Critères d’acceptation

## Slide 21
Merci de votre attention